Cuidarte+
Informe de seguridad y calidad
en el desarrollo de software

ISY1102 - Seguridad y calidad en el desarrollo de software
Carrera: Ingeniería en Informática
Sección: XX

Integrantes
Cristian Cerda
Gonzalo Berríos

Docente
Cristian Medina

Fecha de entrega: 24 de septiembre de 2026

# INDICE

INDICE	2

1. Introducción	3

1.1 Contexto del sistema evaluado	3

1.2 Objetivos del plan de pruebas	3

1.3 Alcance	4

1.4 Estructura del informe	4

2. Criterios de calidad, seguridad y cumplimiento normativo	4

2.1 Calidad de software (ISO/IEC 25010)	5

2.2 Seguridad	5

2.3 Normativas y cumplimiento legal	5

3. Tipos de pruebas y su justificación	6

4. Estrategia de pruebas y justificación	7

4.1 Enfoque y etapas	7

4.2 Priorización de las pruebas	7

4.3 Criterios de entrada y salida	7

4.4 Criterios de aceptación transversales	8

4.5 Cronograma de ejecución	8

5. Recursos necesarios	9

5.1 Recursos humanos	9

5.2 Recursos técnicos y herramientas	9

5.3 Entorno de prueba	10

6. Diseño de casos de prueba	10

Anexos	23

Anexo A. Matriz de trazabilidad ERS - casos de prueba	23

Anexo B. Catálogo de hallazgos de seguridad	25

Anexo C. Evidencia de ejecución automatizada	27

# 1. Introducción

## 1.1 Contexto del sistema evaluado

Cuidarte+ es una plataforma web médica multicapa para centros de salud: gestión de pacientes, exámenes médicos, documentos clínicos y auditoría. El software se compone de una SPA React (v19.1.1) con Material UI y Tailwind servida por Nginx, una API RESTful Node.js/Express (v4.19.2) con validaciones yup y JWT, y una base de datos PostgreSQL con documentos clínicos almacenados en BYTEA. El despliegue se realiza con Docker Compose (backend :4444, frontend :3333, Postgres :15442).

Los datos manejados (RUT, fichas clínicas, diagnósticos) son sensibles según la Ley N° 19.628 y la Ley N° 20.584: confidencialidad, integridad y disponibilidad son críticas. Por esta razón es necesario contar con un plan de pruebas que verifique de forma objetiva y reproducible que el software cumple el ERS v1.1, los criterios de calidad ISO/IEC 25010, OWASP Top 10 y la legislación chilena aplicable, antes de cualquier paso a producción.

El propósito de este informe es definir la estrategia de aseguramiento de calidad (SQA) y validación de seguridad que permita asegurar: (1) el cumplimiento funcional de cada RF del ERS contra los endpoints reales; (2) los atributos no funcionales (latencia <300 ms, 200 usuarios concurrentes, carga inicial <2 s, uptime 99.5%, WCAG 2.1 AA); (3) la seguridad de autenticación, RBAC y controles OWASP sin fuga de información clínica; y (4) la conformidad legal con las leyes 19.628 y 20.584 y una auditoría trazable (RF-5.1).

## 1.2 Objetivos del plan de pruebas

Objetivo general: verificar, de forma objetiva y reproducible, que Cuidarte+ cumple los requerimientos del ERS v1.1 y los marcos de calidad, seguridad y legalidad aplicables, antes de autorizar su paso a producción.

Objetivos específicos:

• Verificar el cumplimiento funcional de cada requerimiento funcional (RF-1.1 a RF-5.1) contra los endpoints reales de la API.

• Medir los atributos no funcionales comprometidos: latencia inferior a 300 ms, 200 usuarios concurrentes, carga inicial de la SPA bajo 2 s, disponibilidad de 99,5% y accesibilidad WCAG 2.1 AA.

• Validar los controles de seguridad de autenticación, autorización por roles (RBAC) y los riesgos de OWASP Top 10 (2021), sin fuga de información clínica.

• Comprobar la conformidad legal con la Ley N° 19.628 y la Ley N° 20.584, incluida la trazabilidad de la auditoría exigida por RF-5.1.

• Entregar evidencia trazable que permita decidir, con fundamento técnico, si el producto se certifica o se rechaza.

## 1.3 Alcance

Dentro del alcance: la API Express completa (/autenticacion, /usuarios, /pacientes, /examenes, /documentos, /auditoria, /roles y /docs), la SPA React, el esquema PostgreSQL y el almacenamiento de documentos clínicos. Fuera del alcance: la infraestructura del centro de datos, los componentes de terceros no auditados y la modificación del código fuente, ya que este encargo es de análisis y prueba, no de corrección.

Glosario de siglas empleadas: ERS (especificación de requerimientos de software), RF (requerimiento funcional), NFR (requerimiento no funcional), RB (regla de negocio), RBAC (control de acceso basado en roles), SAST y DAST (análisis estático y dinámico de seguridad), UAT (pruebas de aceptación de usuario), JWT (token web JSON), SPA (aplicación de página única) y soft delete (borrado lógico).

## 1.4 Estructura del informe

El informe se organiza en seis secciones y tres anexos:

• Sección 2 — Criterios de calidad, seguridad y cumplimiento normativo que el software debe satisfacer.

• Sección 3 — Tipos de prueba seleccionados y la justificación de cada uno.

• Sección 4 — Estrategia de pruebas, priorización, criterios de entrada y salida, criterios de aceptación transversales y cronograma.

• Sección 5 — Recursos humanos, técnicos y de entorno necesarios para ejecutar el plan.

• Sección 6 — Diseño de los 19 casos de prueba (CP-01 a CP-19) sobre los endpoints y el esquema reales.

• Anexos A, B y C — Matriz de trazabilidad, catálogo de hallazgos y evidencia de la ejecución automatizada.

# 2. Criterios de calidad, seguridad y cumplimiento normativo

Los criterios se derivan del ERS v1.1 (especificación de requerimientos de software del proyecto), de ISO/IEC 25010 para atributos de calidad, de OWASP Top 10 (2021) para seguridad y de la legislación chilena aplicable al software médico. Estos criterios definen el estándar que el software debe cumplir y son la base de los casos de prueba de la sección 6.

## 2.1 Calidad de software (ISO/IEC 25010)

• Usabilidad (NFR-USAB): WCAG 2.1 AA; tipografía ≥12 px; contraste ≥4.5:1; etiquetas WAI-ARIA; targets ≥48×48 px; navegación 100% por teclado; foco en adultos mayores (NFR-USAB-1, NFR-USAB-4).

• Rendimiento (NFR-PERF): API CRUD <300 ms (NFR-PERF-1); carga inicial de SPA <2 s en red móvil (NFR-PERF-2); 200 usuarios concurrentes (NFR-PERF-3); subida/descarga de adjuntos ≤10 s (RF-4).

• Disponibilidad (NFR-DIS): uptime 99.5% mensual (NFR-DIS-1); ventanas de mantenimiento con respaldo y rollback (NFR-DIS-2).

• Estabilidad y confiabilidad: cero caídas bajo carga (NFR-PERF-3), pool de PostgreSQL sin agotamiento, respaldos restaurables (NFR-SEG-7).

• Mantenibilidad: desacoplamiento React ↔ Express ↔ PostgreSQL; OpenAPI vigente en /docs y /openapi.json.

## 2.2 Seguridad

• Protección de datos en tránsito (NFR-SEG-1): TLS 1.2+ obligatorio, redirect HTTP→HTTPS, HSTS y cabeceras Content-Security-Policy, X-Content-Type-Options y X-Frame-Options.

• Protección de datos en reposo (NFR-SEG-3): cifrado de documentos_examen.documento y de los backups.

• Autenticación (NFR-SEG-2, RF-1.1, NFR-SEG-9): bcrypt cost ≥12; access JWT ≤15 min + refresh rotativo en cookie HttpOnly; Secure; SameSite=Strict; política ≥12 caracteres (4 clases); rate limit de login.

• Control de acceso (NFR-SEG-4): middlewares en backend para admin, medico y paciente; reglas RB-1/RB-2/RB-3; falla por denegación (401/403).

• Manejo de errores e integridad (NFR-SEG-5, criterio 'sin stack trace'): SQLi con consultas parametrizadas pg ($1); XSS con escape React + CSP; CSRF con SameSite + token; respuestas 500 genéricas sin err.message de PostgreSQL.

• Auditoría (RF-5.1, NFR-SEG-7): tabla auditoria con usuario_id, acción, recurso_id, ip_origen y fecha_hora UTC; escritura atómica con la mutación; REVOKE UPDATE, DELETE; backups diarios cifrados con prueba de restauración.

## 2.3 Normativas y cumplimiento legal

• Ley N° 19.628: RUT, nombres, correos y diagnósticos son datos sensibles; principio de finalidad y confidencialidad; solo Médico/Administrador procesa.

• Ley N° 20.584: derecho del paciente a sus propios exámenes (RF-4.1/4.2); reserva clínica absoluta frente a terceros (RB-1); edición reservada al profesional tratante (RF-3.1, RB-3).

• RF-5.1: logs inmutables con usuario, acción, recurso, timestamp UTC e IP para peritaje; retención ≥12 meses.

• Estándares técnicos: ISO/IEC 25010, OWASP Top 10 (2021), WCAG 2.1 AA y OpenAPI como contrato de la API.

Matriz RBAC esperada (oracle de las pruebas): la tabla de roles por endpoint del ERS (admin/medico/paciente/sin token) es la referencia obligatoria de los casos CP-06, CP-07, CP-18 y CP-19. Celdas denegadas deben responder 403 {"error":"No autorizado"} y, sin token, 401.

# 3. Tipos de pruebas y su justificación

La selección de tipos de prueba responde a la naturaleza del software evaluado: una aplicación clínica que maneja datos sensibles bajo requerimientos funcionales, no funcionales y legales. Cada tipo se incorpora porque cubre una familia de requerimientos que ningún otro tipo puede verificar, y se indica el caso de prueba que lo materializa.

| Tipo de prueba | Propósito y justificación | Requerimientos | Casos |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionales | Verifican que cada caso de uso produzca el resultado especificado. Son el primer filtro: si el login o el registro de un examen no funcionan, ningún atributo de calidad es relevante. | RF-1.1 a RF-5.1 | CP-01, CP-04, CP-05 |
| De integración | Comprueban el flujo completo SPA React - API Express - PostgreSQL. La mayoría de los defectos de esta arquitectura aparece en los contratos entre capas, no dentro de ellas. | ERS §2.1 y §4 | CP-04, CP-05 |
| De seguridad (SAST y DAST) | Detectan inyección SQL, XSS, CSRF, elusión de JWT, cabeceras ausentes y fallas de control de acceso. Son obligatorias porque el sistema trata datos sensibles regidos por ley. | NFR-SEG-1 a NFR-SEG-9 | CP-10, CP-11, CP-12, CP-18, CP-19 |
| De control de acceso (RBAC) | Validan que cada rol acceda solo a lo que le corresponde. Es el control que protege la reserva de la ficha clínica exigida por la Ley N° 20.584. | NFR-SEG-4, RB-1/2/3 | CP-06, CP-07, CP-18 |
| De rendimiento y carga | Miden latencia y estabilidad bajo concurrencia. Un sistema clínico lento en consulta retrasa la atención, por lo que el rendimiento es un requisito de servicio, no un lujo. | NFR-PERF-1/2/3 | CP-13, CP-14 |
| De usabilidad y accesibilidad | Verifican legibilidad, contraste, etiquetado ARIA y navegación por teclado. El público objetivo incluye adultos mayores, lo que convierte la accesibilidad en un criterio de aceptación. | NFR-USAB-1/4, WCAG 2.1 AA | CP-15 |
| De compatibilidad | Confirman el funcionamiento en los navegadores y dispositivos declarados. Los pacientes acceden desde equipos heterogéneos que la institución no controla. | NFR-COMPAT-1/2 | CP-16 |
| De integridad y auditoría | Comprueban el borrado lógico y la bitácora inmutable de acciones críticas. La ficha clínica debe conservarse y toda acción debe ser atribuible para efectos de peritaje. | RF-3.3, RF-5.1 | CP-08, CP-09 |
| De disponibilidad y recuperación | Validan el nivel de servicio comprometido y la restauración de respaldos. La indisponibilidad de una plataforma clínica tiene impacto asistencial directo. | NFR-DIS-1/2, NFR-SEG-7 | CP-17 |

Tabla 3.1. Tipos de prueba seleccionados, su justificación y los casos que los materializan.

Las pruebas funcionales, de integración y de control de acceso se consideran bloqueantes: un fallo en cualquiera de ellas impide la certificación. Las de rendimiento, usabilidad, compatibilidad y disponibilidad admiten un plan de mitigación acordado, siempre que queden documentadas con su medición.

# 4. Estrategia de pruebas y justificación

## 4.1 Enfoque y etapas

El enfoque es mixto: automatizado para la API (Postman/Newman, JMeter, ZAP) y manual para flujos de UI, accesibilidad y UAT. Las etapas del proceso son:

• Etapa 1 — Unitarias/integración (Jest + Supertest, a incorporar; hoy el repositorio no tiene tests): validaría validate.js, requireRole y rutas JWT. Prioridad P1.

• Etapa 2 — Funcionales/sistema (Postman/Newman + UI manual): login, CRUD de usuarios/pacientes/exámenes/documentos, RBAC y soft delete. Prioridad P1.

• Etapa 3 — No funcionales (JMeter para carga y OWASP ZAP para DAST): 200 usuarios, SQLi/XSS, cabeceras TLS y latencia vs delayMiddleware. Prioridades P1/P2.

• Etapa 4 — UAT/accesibilidad (Axe DevTools + panel de 5 adultos mayores): WCAG 2.1 AA, legibilidad, teclado y táctil. Prioridad P2.

Herramientas que se utilizarán (detalle en la sección 5): Postman/Newman, Apache JMeter, OWASP ZAP, Axe/Lighthouse, Jest+Supertest, psql/pgAdmin, curl/SSL Labs y Docker Compose.

## 4.2 Priorización de las pruebas

La priorización sigue el riesgo clínico y legal: primero lo que expone datos de pacientes o permite tomar control del sistema, después lo que degrada el servicio y, por último, lo que afecta la experiencia en escenarios acotados.

• P1 – Crítica: login/sesión, RBAC sin fuga, exámenes+adjuntos, auditoría, SQLi/XSS, auth de endpoints mutantes (CP-01, CP-02, CP-04, CP-06, CP-07, CP-08, CP-09, CP-10, CP-11, CP-12, CP-18, CP-19).

• P2 – Alta: rendimiento <300 ms/200 usuarios, accesibilidad, registro de pacientes, contraseñas, carga <2 s y disponibilidad (CP-03, CP-05, CP-13, CP-14, CP-15, CP-17).

• P3 – Media: compatibilidad de navegadores/dispositivos (CP-16).

## 4.3 Criterios de entrada y salida

Criterios de entrada (condiciones sin las cuales no se inicia la ejecución):

• Código fuente extraído y desplegado en QA/Staging (Docker) sin modificar el software.

• PostgreSQL inicializado con init.sql + dump-cuidarteplus.sql (datos 100% sintéticos).

• ERS v1.1 aprobado y matriz de trazabilidad lista (28 IDs).

• OpenAPI vigente en /docs y colección Postman exportada con los endpoints reales.

Criterios de salida:

• 100% de casos P1 y P2 ejecutados con estado APROBADO/RECHAZADO justificado.

• Cero vulnerabilidades críticas/altas sin registrar en el informe de hallazgos.

• Latencia ≤300 ms en el 95% de peticiones sin delay artificial; endpoints con delay(5000) documentados como incumplimiento de NFR-PERF-1.

• Accesibilidad ≥90% sin violaciones críticas WCAG 2.1 AA y evidencia completa según protocolo de evidencia.

## 4.4 Criterios de aceptación transversales

Los siguientes criterios de aceptación son transversales: se aplican a todos los casos de prueba y una prueba solo se considera aprobada si cumple la totalidad de los criterios aplicables a su tipo (funcional, no funcional y reglas de negocio):

• Autorización: ningún endpoint entrega datos sin JWT válido conforme a la matriz RBAC del ERS (RB-1/2/3); denegaciones en backend con 401/403.

• HTTP estandarizado con JSON predecible: 200 OK · 201 creado · 400 {error, glosa, detalles} · 401 token · 403 No autorizado · 404 No encontrado · 500 sin exponer err.message de PostgreSQL.

• Soft delete obligatorio: prohibido DELETE FROM sobre examen_medico, pacientes, usuarios y documentos_examen (RF-3.3), con confirmación modal previa en UI.

• Latencia: consultas/actualizaciones <300 ms en el 95%; adjuntos ≤10 s; delayMiddleware solo si NODE_ENV=development.

• Auditoría incondicional y atómica: toda mutación inserta log (con IP y recurso) en la misma transacción, antes del 200/201.

• Trazabilidad de errores: todo 500 registra ID correlacionable en el log de servidor sin filtrar detalles al cliente.

• Reglas de negocio y legal: reserva clínica (Ley 20.584), confidencialidad de datos (Ley 19.628) y soft delete con modal (RF-3.3) deben cumplirse en todos los flujos sensibles.

## 4.5 Cronograma de ejecución

La ejecución se planifica en cuatro semanas, encadenando las etapas de modo que cada una entregue la línea base que la siguiente necesita. Las pruebas de seguridad se ubican después de las funcionales porque requieren un sistema estable; la aceptación de usuario se deja al final para evaluar la versión ya corregida en lo bloqueante.

| Semana | Etapa | Actividades | Casos | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparación y pruebas unitarias/de integración | Despliegue del entorno QA en Docker, carga del dump sintético, incorporación de Jest y Supertest, y exportación de la colección Postman. | Base técnica | Entorno QA operativo y colección versionada |
| 2 | Pruebas funcionales y de integración | Ejecución de los casos de autenticación, CRUD de usuarios, pacientes, exámenes y documentos, más el control de acceso por rol. | CP-01 a CP-09 | Matriz de resultados funcionales |
| 3 | Pruebas de seguridad y de rendimiento | Análisis dinámico con OWASP ZAP, verificación de cabeceras y TLS, pruebas de carga con JMeter y medición de latencia A/B. | CP-10 a CP-14, CP-18, CP-19 | Informe de hallazgos y de rendimiento |
| 4 | Aceptación, compatibilidad y cierre | Panel de usabilidad con cinco adultos mayores, matriz de compatibilidad, verificación de disponibilidad y consolidación del informe final. | CP-15 a CP-17 | Informe final y veredicto de certificación |

Tabla 4.1. Cronograma de ejecución del plan de pruebas.

# 5. Recursos necesarios

La ejecución del plan requiere recursos humanos con competencias diferenciadas, recursos técnicos de software y hardware, y un entorno de prueba aislado. A continuación se detalla cada categoría junto con el fundamento de su necesidad.

## 5.1 Recursos humanos

| Rol | Responsabilidad | Dedicación |
| --- | --- | --- |
| QA Lead | Diseña y mantiene el plan, coordina la ejecución, consolida la evidencia y emite el veredicto de certificación. | 4 semanas, jornada completa |
| Especialista en ciberseguridad (pentester) | Ejecuta el análisis estático y dinámico, clasifica los hallazgos según OWASP y valida las reglas de control de acceso. | 2 semanas (semanas 2 y 3) |
| Dos desarrolladores de soporte | Resuelven dudas sobre el código, reproducen defectos y preparan las correcciones. La corrección en sí queda fuera del alcance de este informe. | Media jornada, a demanda |
| Panel de cinco personas adultas mayores | Ejecutan las pruebas de aceptación de usuario. Su participación es indispensable porque son el perfil de usuario declarado en NFR-USAB. | Una sesión de 2 horas (semana 4) |

Tabla 5.1. Roles involucrados en la ejecución del plan.

## 5.2 Recursos técnicos y herramientas

Herramientas tecnológicas y fundamento de su uso en la ejecución de las pruebas:

• Postman / Newman — pruebas funcionales e de integración: suites HTTP con Authorization: Bearer y validación JSON en CI (ejecutable con npm test).

• Apache JMeter 5.6 — carga/estrés: 200 hilos, ramp-up 10 s y Aggregate Report para NFR-PERF-1/3.

• OWASP ZAP — DAST: spider + active scan de XSS, SQLi, cabeceras y cookies (NFR-SEG-5).

• Axe DevTools / Lighthouse — accesibilidad y carga de SPA: WCAG 2.1 AA y Lighthouse <2 s (NFR-USAB, NFR-PERF-2).

• Jest + Supertest — unitarias/integración (a incorporar; hoy 0 tests en el repo).

• psql / pgAdmin — verificación de BD: soft delete, contenido de auditoría y hashes de contraseñas.

• curl / SSL Labs — TLS y cabeceras: curl -I y enumeración de protocolos (NFR-SEG-1).

• Docker Compose — ambiente QA: réplica aislada del ZIP sin tocar el código fuente.

Equipamiento y software base:

• Estación de trabajo Intel i7 con 16 GB de memoria para generar la carga de JMeter sin que el generador se transforme en el cuello de botella de la medición.

• Equipos de escritorio, tablets y teléfonos para la matriz de compatibilidad y las pruebas táctiles de accesibilidad.

• Navegadores Chrome, Firefox, Safari y Edge, en sus dos últimas versiones estables, según NFR-COMPAT-1.

• Node.js 18 o superior, Docker Desktop y un certificado TLS de prueba para verificar NFR-SEG-1.

## 5.3 Entorno de prueba

Las pruebas se ejecutan en un entorno de QA aislado, levantado con docker-compose.yml (backend en el puerto 4444, frontend en el 3333 y PostgreSQL en el 15442), poblado exclusivamente con los datos sintéticos del dump del proyecto y sin conexión a la red operativa ni a datos reales de pacientes, en cumplimiento de la Ley N° 19.628. El código de la aplicación no se modifica en ningún momento: el entorno replica el software tal como fue entregado, de modo que la evidencia obtenida sea atribuible al producto evaluado.

Se definen tres ambientes: desarrollo (uso de las personas desarrolladoras, fuera del alcance de este plan), QA (donde se ejecuta la totalidad de los casos aquí diseñados) y preproducción (réplica de producción, reservada para la reejecución de regresión una vez corregidos los hallazgos bloqueantes).

# 6. Diseño de casos de prueba

Se diseñan 19 casos de prueba, muy por encima del mínimo de cinco exigido, con el fin de cubrir la totalidad de los requerimientos del ERS. Cada ficha detalla el identificador del caso, su nombre, el requerimiento asociado con su código del ERS, el tipo de prueba, la descripción del objetivo, las precondiciones, los pasos, el resultado esperado, los criterios de aceptación y los datos de entrada. Los casos se ejecutan contra el entorno de QA en Docker (http://localhost:4444).

| ID | NOMBRE | REQUERIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| CP-01 | Autenticación y emisión de JWT | RF-1.1, NFR-SEG-2, NFR-SEG-9 |
| DESCRIPCIÓN |  |  |
| Validar la autenticación con credenciales válidas en /autenticacion/login y la emisión de un token JWT firmado, además del rechazo de credenciales inválidas. |  |  |
| PRECONDICIONES |  |  |
| Usuario existe en la tabla usuarios (dump dump-cuidarteplus.sql); API y BD operativas en el entorno QA Docker (backend :4444). |  |  |
| PASOS |  |  |
| 1) Login vía UI (/login) o Postman. 2) Verificar respuesta {"token": "..."}. 3) Decodificar el payload JWT. 4) Usar el token en GET /examenes. 5) Login con clave incorrecta. 6) Revisar que el log del servidor no contenga la contraseña. |  |  |
| RESULTADO ESPERADO |  |  |
| 200 {token}; payload con usuarioId, rolNombre y exp; el paso 4 responde 200; el paso 5 responde 401 {"error":"Credenciales inválidas"}. Latencia <300 ms (este endpoint no tiene delayMiddleware). |  |  |
| CRITERIO DE ACEPTACIÓN |  |  |
| 1) Sesión iniciada sin errores. 2) JWT firmado (HS256); si el ERS exige exp ≤15 min, registrar discrepancia. 3) Latencia <300 ms. 4) La contraseña no aparece en logs ni en claro en BD (si aparece en claro → hallazgo H-01). |  |  |
| DATOS DE PRUEBA |  |  |
| POST http://localhost:4444/autenticacion/login Body: {"nombre_usuario": "medico", "password": "medico"} También: admin/admin y paciente/paciente (dump-cuidarteplus.sql:288-290). |  |  |
| TIPO DE PRUEBA |  |  |
| Funcional y de seguridad (autenticación) |  |  |

| ID | NOMBRE | REQUERIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| CP-02 | Sesión: expiración y refresh token | RF-1.2, NFR-SEG-9 |
| DESCRIPCIÓN |  |  |
| Verificar que exista un mecanismo de renovación de sesión (refresh token) y que el access token vencido sea rechazado con 401. |  |  |
| PRECONDICIONES |  |  |
| Sesión iniciada (CP-01); vida útil del access token conocida (expiresIn: "2h" en auth.js:54). |  |  |
| PASOS |  |  |
| 1) Ejecutar GET /examenes con token expirado o falsificado. 2) Intentar POST /autenticacion/refresh. 3) Revisar si existe cookie HttpOnly de refresh. 4) Revisar localStorage del navegador (AuthContext). |  |  |
| RESULTADO ESPERADO |  |  |
| Token vencido ⇒ 401; refresh ⇒ nuevo access token; refresh en cookie HttpOnly; Secure; SameSite=Strict. |  |  |
| CRITERIO DE ACEPTACIÓN |  |  |
| 1) El token vencido jamás autoriza. 2) Existe mecanismo de refresh (si no existe → incumplimiento RF-1.2, hallazgo H-09). 3) El token no debería vivir en localStorage. |  |  |
| DATOS DE PRUEBA |  |  |
| GET /examenes con token vencido. POST /autenticacion/refresh (endpoint requerido por RF-1.2). Inspección de Application/Storage del navegador. |  |  |
| TIPO DE PRUEBA |  |  |
| Funcional y de seguridad (gestión de sesión) |  |  |

| ID | NOMBRE | REQUERIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| CP-03 | Política de contraseñas (≥12, 4 clases) | NFR-SEG-2, RF-1.1 |
| DESCRIPCIÓN |  |  |
| Verificar el rechazo de claves débiles en el registro y el cumplimiento de la política ≥12 caracteres con 4 clases de caracteres, más el almacenamiento con hash en BD. |  |  |
| PRECONDICIONES |  |  |
| API y BD operativas; endpoint POST /autenticacion/registro accesible. |  |  |
| PASOS |  |  |
| 1) Enviar cada clave débil directo a la API (saltarse UI). 2) Enviar clave válida. 3) Verificar en BD el almacenamiento resultante (SELECT contrasena FROM usuarios). |  |  |
| RESULTADO ESPERADO |  |  |
| Claves <12 o sin combinación ⇒ 400 con mensaje de política; clave válida ⇒ 201; en BD solo hash bcrypt (nunca texto plano). |  |  |
| CRITERIO DE ACEPTACIÓN |  |  |
| 1) Validación server-side (si solo existe en UI ⇒ fallo). 2) Si la política real del código es min(6) ⇒ discrepancia ERS (hallazgo H-01). 3) Ninguna clave en texto plano en BD. |  |  |
| DATOS DE PRUEBA |  |  |
| POST /autenticacion/registro con: hola123; Cort@12345; abcdefghijkl; Cuidarte2026!# (válida). También PUT /usuarios/:id con contrasena_hash. |  |  |
| TIPO DE PRUEBA |  |  |
| De seguridad (validación de credenciales) con enfoque funcional negativo |  |  |

| ID | NOMBRE | REQUERIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| CP-04 | Registro de examen médico con adjunto PDF | RF-3.1, RF-4.3, RF-4.4, RB-3 |
| DESCRIPCIÓN |  |  |
| Verificar que un médico registre un examen y adjunte un PDF asociado al paciente correcto, con auditoría y descarga íntegra. |  |  |
| PRECONDICIONES |  |  |
| Token rol medico; paciente ID existente en pacientes; archivo examen_sangre.pdf (fixture ~1.5 MB). |  |  |
| PASOS |  |  |
| 1) UI: ficha paciente ⇒ Registrar Nuevo Examen ⇒ guardar. 2) Adjuntar PDF (o POST /documentos por Postman). 3) Cronometrar la operación total. 4) Verificar examen_medico, documentos_examen y auditoría con psql. 5) Descargar con GET /documentos/:id. |  |  |
| RESULTADO ESPERADO |  |  |
| 201 en ambos POST; fila en examen_medico; BYTEA + nombre_archivo en documentos_examen; log EXAMENES_CREAR/DOCUMENTOS_CREAR; descarga 200 con Content-Disposition; total <10 s. |  |  |
| CRITERIO DE ACEPTACIÓN |  |  |
| 1) 201 Created. 2) Total <10 s (ojo: POST /examenes y POST /documentos tienen delayMiddleware(5000) ⇒ medir y reportar H-13). 3) El examen solo es visible desde la ficha del paciente asignado. 4) Log antes de responder. |  |  |
| DATOS DE PRUEBA |  |  |
| POST /examenes body: {"tipo_examen_medico_id": 1, "paciente_id": 1, "diagnosis": "...", ...} POST /documentos multipart: campo documento + examen_medico_id + paciente_id. |  |  |
| TIPO DE PRUEBA |  |  |
| Funcional y de integración (extremo a extremo, con medición de rendimiento) |  |  |

| ID | NOMBRE | REQUERIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| CP-05 | CRUD de pacientes por rol autorizado | RF-2.1 a RF-2.7, Ley 19.628 |
| DESCRIPCIÓN |  |  |
| Verificar que solo Médico/Admin creen y editen pacientes, con validación de RUT módulo 11 en backend y denegación a rol paciente. |  |  |
| PRECONDICIONES |  |  |
| Tokens de medico y paciente; BD operativa. |  |  |
| PASOS |  |  |
| 1) Como medico: crear paciente RUT válido. 2) RUT inválido ⇒ ¿400? 3) Editar teléfono. 4) Como paciente: intentar POST /pacientes. 5) Como paciente: GET /pacientes/:id de otro ⇒ 403. |  |  |
| RESULTADO ESPERADO |  |  |
| 1) 201; 2) 400; 3) 200; 4) 403; 5) 403. |  |  |
| CRITERIO DE ACEPTACIÓN |  |  |
| 1) Validación de RUT módulo 11 en backend. 2) Ningún dato de terceros en respuestas a paciente. 3) Toda mutación genera auditoría (PACIENTES_*). |  |  |
| DATOS DE PRUEBA |  |  |
| POST /pacientes con RUT válido 12.345.678-9 e inválido 12.345.678-0. PUT /pacientes/:id GET /pacientes/:id |  |  |
| TIPO DE PRUEBA |  |  |
| Funcional y de integración, con control de acceso por rol |  |  |

| ID | NOMBRE | REQUERIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| CP-06 | RBAC: paciente solo ve sus propios exámenes y documentos | RF-4.1, RF-4.2, RB-1, NFR-SEG-4, Ley 20.584 |
| DESCRIPCIÓN |  |  |
| Verificar que el rol paciente descargue solo lo suyo y sea bloqueado (403) hacia pacientes, exámenes y documentos ajenos. |  |  |
| PRECONDICIONES |  |  |
| Token rol paciente; existen examen propio y de otro paciente; IDs de documento propio y ajeno. |  |  |
| PASOS |  |  |
| 1) Login paciente. 2) GET /examenes ⇒ solo suyos (filtro examenes.js:144-162). 3) GET /examenes/paciente/:id_ajeno ⇒ 403 "Solo puede ver sus propios exámenes". 4) GET /documentos/:id_ajeno ⇒ 403. 5) Repetir sin Authorization ⇒ 401. |  |  |
| RESULTADO ESPERADO |  |  |
| Paso 2: solo registros propios; pasos 3-4: 403 {"error":"No autorizado"}; paso 5: 401. Cero datos clínicos de terceros en el body. |  |  |
| CRITERIO DE ACEPTACIÓN |  |  |
| 1) Cero fuga inter-paciente (Ley 20.584). 2) Denegación en backend (manipular URL no basta). 3) Los intentos denegados quedan auditables. |  |  |
| DATOS DE PRUEBA |  |  |
| GET /examenes (lista filtrada) GET /examenes/paciente/:id_ajeno GET /documentos/examen/:examen_ajeno_id GET /examenes sin Authorization |  |  |
| TIPO DE PRUEBA |  |  |
| De seguridad: control de acceso basado en roles (RBAC) |  |  |

| ID | NOMBRE | REQUERIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| CP-07 | RBAC: paciente no muta exámenes ni escala privilegios | RB-2, RB-3, RF-3.1, NFR-SEG-4 |
| DESCRIPCIÓN |  |  |
| Verificar que el rol paciente no cree/edite/borre exámenes ni usuarios, no se auto-promueva a admin ni altere usuario_id de su ficha clínica. |  |  |
| PRECONDICIONES |  |  |
| Token de paciente (y de medico para la prueba de escalada de rol); BD con datos sintéticos. |  |  |
| PASOS |  |  |
| 1) Enviar cada mutación con JWT de paciente. 2) Verificar BD tras cada intento. 3) Intento de auto-promoción vía PUT /usuarios/:id con rol_id de admin (como medico). |  |  |
| RESULTADO ESPERADO |  |  |
| Todo ⇒ 403; BD intacta; usuario_id sin cambios; el médico no puede cambiar su rol_id a admin. |  |  |
| CRITERIO DE ACEPTACIÓN |  |  |
| 1) Rol evaluado en backend. 2) Si POST /usuarios devuelve 201 ⇒ H-02; si PUT /pacientes cambia usuario_id ⇒ H-10; si el médico puede cambiar rol_id ⇒ H-11. 3) Cobertura de la matriz RBAC para el rol paciente. |  |  |
| DATOS DE PRUEBA |  |  |
| Con token paciente: POST /examenes; PUT /examenes/:id; DELETE /examenes/:id; POST /usuarios con rol_id de admin; PUT /pacientes/:id cambiando usuario_id; DELETE /usuarios/:id. Con token medico: PUT /usuarios/2 con rol_id 1. |  |  |
| TIPO DE PRUEBA |  |  |
| De seguridad: control de acceso y escalada de privilegios |  |  |

| ID | NOMBRE | REQUERIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| CP-08 | Eliminación de examen: soft delete + auditoría | RF-3.3, RF-5.1, Ley 19.628 |
| DESCRIPCIÓN |  |  |
| Confirmar el borrado lógico (soft delete) previo a un modal de confirmación y el registro completo del evento en la tabla auditoría. |  |  |
| PRECONDICIONES |  |  |
| Token rol admin o medico; examen existente; acceso psql a la BD de QA. |  |  |
| PASOS |  |  |
| 1) UI: ficha ⇒ Eliminar Examen. 2) Verificar modal de confirmación. 3) Confirmar. 4) Verificar desaparición en UI. 5) psql: SELECT id, eliminado FROM examen_medico WHERE id=…; SELECT * FROM auditoria WHERE accion LIKE '%…%'. 6) Cancelar el modal en otro examen ⇒ nada cambia. |  |  |
| RESULTADO ESPERADO |  |  |
| Fila actualizada eliminado=true (sin DELETE FROM); log con usuario, acción=ELIMINACION_LOGICA_EXAMEN, recurso_id, timestamp UTC e ip_origen; el GET tras DELETE sigue accesible con eliminado=true. |  |  |
| CRITERIO DE ACEPTACIÓN |  |  |
| 1) Si el código usa DELETE FROM examen_medico (examenes.js:408) ⇒ RECHAZADO, hallazgo H-06. 2) Si el esquema auditoria no tiene recurso_id ni ip_origen (init.sql:88-93) ⇒ H-12. 3) Modal presente en UI. 4) Log antes del 200. |  |  |
| DATOS DE PRUEBA |  |  |
| DELETE /examenes/:id con admin. GET /examenes/:id tras el DELETE (soft delete). SQL: SELECT id, eliminado FROM examen_medico WHERE id=…; SELECT * FROM auditoria WHERE accion LIKE '%…%'; |  |  |
| TIPO DE PRUEBA |  |  |
| De integridad y auditoría |  |  |

| ID | NOMBRE | REQUERIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| CP-09 | Inmutabilidad de la tabla auditoría | RF-5.1, NFR-SEG-7, Ley 19.628 |
| DESCRIPCIÓN |  |  |
| Verificar que ni la aplicación ni un usuario Admin puedan modificar o borrar registros de la bitácora de auditoría. |  |  |
| PRECONDICIONES |  |  |
| Acceso psql con credenciales de la aplicación; registro existente en auditoria. |  |  |
| PASOS |  |  |
| 1) Identificar un registro existente. 2) Ejecutar UPDATE/DELETE con credenciales de la app. 3) Releer el registro. 4) Verificar REVOKE en information_schema. 5) Borrar un usuario (DELETE /usuarios/:id) y verificar si sus logs quedan con usuario_id NULL. |  |  |
| RESULTADO ESPERADO |  |  |
| Ambas sentencias denegadas (permission denied); registro idéntico tras el intento; la trazabilidad del autor se conserva al borrar usuarios. |  |  |
| CRITERIO DE ACEPTACIÓN |  |  |
| 1) append-only real (si no hay REVOKE ⇒ H-12). 2) Si la FK usa ON DELETE SET NULL y anula la atribución ⇒ H-07. 3) REVOKE documentado en el DDL. |  |  |
| DATOS DE PRUEBA |  |  |
| UPDATE auditoria SET accion='HACK' WHERE id=1; DELETE FROM auditoria WHERE id=1; SELECT * FROM information_schema.role_table_grants WHERE table_name='auditoria'; |  |  |
| TIPO DE PRUEBA |  |  |
| De integridad y auditoría (inmutabilidad del registro) |  |  |

| ID | NOMBRE | REQUERIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| CP-10 | Inyección SQL en login | NFR-SEG-2, NFR-SEG-5, OWASP A03 |
| DESCRIPCIÓN |  |  |
| Verificar que las cadenas maliciosas en el login se traten como literales (consultas parametrizadas $1) y no alteren la BD. |  |  |
| PRECONDICIONES |  |  |
| API operativa; tabla usuarios con datos del dump. |  |  |
| PASOS |  |  |
| 1) Enviar payloads por Postman. 2) Active scan de ZAP sobre /autenticacion. 3) Revisar respuestas y logs. 4) Verificar integridad de usuarios (SELECT count(*)). |  |  |
| RESULTADO ESPERADO |  |  |
| 401 {"error":"Credenciales inválidas"} ante todos los payloads; cero 500; sin mensajes de PostgreSQL; tabla intacta. |  |  |
| CRITERIO DE ACEPTACIÓN |  |  |
| 1) 401 uniforme. 2) Sin stack traces (si glosa trae err.message ⇒ H-15). 3) ZAP sin SQLi ≥media. 4) DROP no ejecutado. El código usa $1 ⇒ se espera PASS. |  |  |
| DATOS DE PRUEBA |  |  |
| POST /autenticacion/login con payloads: {"nombre_usuario":"' OR '1'='1", "password":"' OR '1'='1"} admin'-- '; DROP TABLE usuarios;-- |  |  |
| TIPO DE PRUEBA |  |  |
| De seguridad dinámica (DAST): inyección SQL |  |  |

| ID | NOMBRE | REQUERIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| CP-11 | XSS en campos clínicos | NFR-SEG-5, OWASP A03 |
| DESCRIPCIÓN |  |  |
| Verificar que payloads XSS en campos clínicos (diagnosis, observaciones, notas) se almacenen como texto literal y no se ejecuten, con cabecera CSP presente. |  |  |
| PRECONDICIONES |  |  |
| Token rol medico; navegador para inspección. |  |  |
| PASOS |  |  |
| 1) Crear registros con payload (rol medico). 2) Abrir la ficha en el navegador. 3) ¿Se dispara alert? 4) Revisar el JSON crudo y la cabecera CSP. |  |  |
| RESULTADO ESPERADO |  |  |
| Payload como texto literal; sin ejecución de JS; cabecera Content-Security-Policy presente. |  |  |
| CRITERIO DE ACEPTACIÓN |  |  |
| 1) Cero ejecución de JS (React escapa por defecto ⇒ probable PASS en UI). 2) Sin cabecera CSP ⇒ H-14. 3) Backend también escapa/rechaza (defensa en profundidad). |  |  |
| DATOS DE PRUEBA |  |  |
| POST /examenes con "diagnosis": "<script>alert('XSS')</script>" POST /pacientes con "observaciones_medicas_generales": "<img src=x onerror=alert(1)>" |  |  |
| TIPO DE PRUEBA |  |  |
| De seguridad dinámica (DAST): scripting entre sitios (XSS) |  |  |

| ID | NOMBRE | REQUERIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| CP-12 | TLS y cabeceras de seguridad | NFR-SEG-1, OWASP A05 |
| DESCRIPCIÓN |  |  |
| Verificar cifrado en tránsito (TLS 1.2+), redirect HTTP→HTTPS, cabeceras de seguridad mínimas y CORS restringido a una allowlist. |  |  |
| PRECONDICIONES |  |  |
| Entorno QA accesible por HTTP y (si aplica) HTTPS; herramienta curl. |  |  |
| PASOS |  |  |
| 1) HTTP ⇒ redirect 301. 2) HTTPS ⇒ TLS ≥1.2. 3) Inspeccionar Strict-Transport-Security, X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, Content-Security-Policy y Referrer-Policy. 4) Revisar CORS con Origin: https://evil.example. |  |  |
| RESULTADO ESPERADO |  |  |
| Redirect; TLS 1.2/1.3; todas las cabeceras presentes; CORS solo con orígenes de la allowlist. |  |  |
| CRITERIO DE ACEPTACIÓN |  |  |
| 1) Sin HTTP aceptado sin redireccionar. 2) 100% de cabeceras (si están ausentes ⇒ H-14; si cors() es abierto ⇒ H-14). 3) TLS <1.2 deshabilitado. |  |  |
| DATOS DE PRUEBA |  |  |
| curl -I http://localhost:4444/examenes curl -I https://<qa>/examenes SSL Labs GET / y GET /openapi.json |  |  |
| TIPO DE PRUEBA |  |  |
| De seguridad: configuración, cifrado en tránsito y cabeceras |  |  |

| ID | NOMBRE | REQUERIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| CP-13 | Carga concurrente de 200 usuarios | NFR-PERF-1, NFR-PERF-3 |
| DESCRIPCIÓN |  |  |
| Medir la latencia y estabilidad de la API con 200 hilos concurrentes y cuantificar el impacto de delayMiddleware(5000) mediante una prueba A/B. |  |  |
| PRECONDICIONES |  |  |
| QA Docker aislado; plan Cuidarte_LoadTest_200.jmx; tokens pregenerados. |  |  |
| PASOS |  |  |
| 1) JMeter ⇒ cargar el plan. 2) Corrida A: GET /examenes (con delay 5 s). 3) Corrida B: endpoint sin delay (GET /roles o GET /). 4) Aggregate Report + CPU/memoria. |  |  |
| RESULTADO ESPERADO |  |  |
| Promedio <300 ms; 0% error; CPU <80%. |  |  |
| CRITERIO DE ACEPTACIÓN |  |  |
| 1) Corrida B <300 ms ⇒ base sana. 2) Corrida A ≥5000 ms ⇒ confirma H-13 e incumplimiento NFR-PERF-1/3. 3) Cero 500 y cero caídas. 4) Sin agotamiento del Pool de pg. |  |  |
| DATOS DE PRUEBA |  |  |
| 200 hilos · ramp-up 10 s · 5 min. GET /examenes (con delay) GET /roles o GET / (sin delay) Authorization: Bearer. |  |  |
| TIPO DE PRUEBA |  |  |
| No funcional: rendimiento y carga |  |  |

| ID | NOMBRE | REQUERIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| CP-14 | Carga de SPA y transferencia de adjuntos | NFR-PERF-2, RF-4 |
| DESCRIPCIÓN |  |  |
| Medir el render inicial de la SPA (<2 s en red móvil) y la subida/descarga de adjuntos (≤10 s) con verificación de integridad byte a byte. |  |  |
| PRECONDICIONES |  |  |
| Frontend desplegado (:3333); archivo PDF de prueba; throttle Slow 4G en DevTools. |  |  |
| PASOS |  |  |
| 1) Lighthouse ×3 corridas en red móvil. 2) Cronometrar la subida desde UI. 3) Cronometrar la descarga. 4) Comparar hash MD5 del archivo subido vs descargado. |  |  |
| RESULTADO ESPERADO |  |  |
| Carga <2 s promedio; transferencias ≤10 s; hash idéntico. |  |  |
| CRITERIO DE ACEPTACIÓN |  |  |
| 1) Promedio de Lighthouse <2 s. 2) Transferencias ≤10 s (la subida tiene delay 5 s ⇒ medir). 3) Integridad byte a byte. 4) Verificar que uploads/ sea un volumen persistente en Docker. |  |  |
| DATOS DE PRUEBA |  |  |
| URL raíz del frontend (:3333) con throttle Slow 4G. POST /documentos (PDF 1.5 MB) GET /documentos/:id MD5 del archivo subido vs descargado. |  |  |
| TIPO DE PRUEBA |  |  |
| No funcional: rendimiento de la interfaz y de las transferencias |  |  |

| ID | NOMBRE | REQUERIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| CP-15 | Accesibilidad y UAT con adultos mayores | NFR-USAB-1, NFR-USAB-4, RF-4.1 |
| DESCRIPCIÓN |  |  |
| Verificar que 5 adultos mayores (>65) completen el flujo login → paciente → exámenes → descargar PDF sin ayuda, y que la UI cumpla WCAG 2.1 AA. |  |  |
| PRECONDICIONES |  |  |
| Credenciales sintéticas; módulos Login, PacientesList y MisResultados; Axe DevTools; tablet y laptop; panel de 5 evaluadores. |  |  |
| PASOS |  |  |
| 1) Axe en /login, lista de pacientes y MisResultados. 2) Cada evaluador inicia sesión. 3) Busca paciente/examen. 4) Descarga PDF. 5) Registrar tiempos/dudas; probar solo teclado (Tab/Enter/Esc). |  |  |
| RESULTADO ESPERADO |  |  |
| 0 violaciones críticas en Axe; 5/5 completan; texto >12 px; contraste ≥4.5:1; targets ≥48 px. |  |  |
| CRITERIO DE ACEPTACIÓN |  |  |
| 1) 5/5 sin asistencia. 2) Score de Axe ≥90% sin críticas. 3) Flujo 100% por teclado (RoleGuard no debe romper la navegación). 4) Video por evaluador. |  |  |
| DATOS DE PRUEBA |  |  |
| Credenciales sintéticas del dump. Axe DevTools en /login, lista de pacientes y MisResultados. Tablet + laptop; flujo completo de descarga de PDF. |  |  |
| TIPO DE PRUEBA |  |  |
| No funcional: usabilidad y accesibilidad (aceptación de usuario) |  |  |

| ID | NOMBRE | REQUERIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| CP-16 | Compatibilidad de navegadores y dispositivos | NFR-COMPAT-1, NFR-COMPAT-2 |
| DESCRIPCIÓN |  |  |
| Ejecutar un flujo reducido (login ⇒ lista ⇒ descarga) en 4 navegadores × 3 dispositivos (12 combinaciones) y verificar responsividad y consola limpia. |  |  |
| PRECONDICIONES |  |  |
| Frontend desplegado; Chrome, Firefox, Safari y Edge (2 últimas versiones) en escritorio, tablet y móvil. |  |  |
| PASOS |  |  |
| 1) Ejecutar el flujo por cada combinación (12). 2) Verificar responsividad (Tailwind) y modales. 3) Consola del navegador sin errores JS. |  |  |
| RESULTADO ESPERADO |  |  |
| 100% de combinaciones operativas. |  |  |
| CRITERIO DE ACEPTACIÓN |  |  |
| 1) Cero bloqueos. 2) Sin scroll horizontal no intencional. 3) Consola limpia. |  |  |
| DATOS DE PRUEBA |  |  |
| Chrome, Firefox, Safari, Edge × escritorio/tablet/móvil. Flujo: login ⇒ lista de pacientes ⇒ descarga de PDF. |  |  |
| TIPO DE PRUEBA |  |  |
| No funcional: compatibilidad |  |  |

| ID | NOMBRE | REQUERIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| CP-17 | Disponibilidad 99.5% y restauración de respaldos | NFR-DIS-1, NFR-DIS-2, NFR-SEG-7 |
| DESCRIPCIÓN |  |  |
| Verificar el uptime mensual ≥99.5% mediante healthcheck monitoreado y la restaurabilidad de BD y uploads sin pérdida de datos. |  |  |
| PRECONDICIONES |  |  |
| Entorno QA desplegado; dump dump-cuidarteplus.sql; volumen de BACKEND/uploads/; acceso de monitoreo. |  |  |
| PASOS |  |  |
| 1) Extraer el histórico de monitoreo (GET / cada 60 s por 30 días). 2) Calcular uptime. 3) Restaurar dump en BD descartable. 4) Verificar conteos (usuarios, pacientes, examen_medico, documentos_examen). 5) Verificar que uploads/ sobrevive restart de Docker (volumen). |  |  |
| RESULTADO ESPERADO |  |  |
| Uptime ≥99.5% (máx. ~3 h 39 min caído/mes); restauración sin pérdida; uploads persistentes. |  |  |
| CRITERIO DE ACEPTACIÓN |  |  |
| 1) ≥99.5%. 2) Checksums/conteos idénticos. 3) Si uploads/ se pierde al redesplegar ⇒ riesgo confirmado. 4) Runbook de rollback documentado. |  |  |
| DATOS DE PRUEBA |  |  |
| GET / (healthcheck {"name":"cuidarteplus","status":"ok"}) monitoreado cada 60 s por 30 días. dump-cuidarteplus.sql Volumen BACKEND/uploads/. |  |  |
| TIPO DE PRUEBA |  |  |
| No funcional: disponibilidad y recuperación ante fallas |  |  |

| ID | NOMBRE | REQUERIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| CP-18 | Autenticación obligatoria en endpoints mutantes | NFR-SEG-4, RB-2 |
| DESCRIPCIÓN |  |  |
| Verificar que toda operación de mutación exija JWT y rol adecuado según la matriz RBAC, sin token ⇒ 401 y con rol insuficiente ⇒ 403. |  |  |
| PRECONDICIONES |  |  |
| Colección/curl sin header Authorization; tokens de paciente y medico; BD con datos sintéticos. |  |  |
| PASOS |  |  |
| 1) Enviar cada petición con curl sin token. 2) Con token de paciente: POST /usuarios con rol_id admin. 3) Con token de medico: PUT /usuarios/:id cambiando su rol_id a admin. 4) Verificar BD después de cada intento. |  |  |
| RESULTADO ESPERADO |  |  |
| Todo ⇒ 401 sin token / 403 con rol insuficiente; cero cambios en BD. |  |  |
| CRITERIO DE ACEPTACIÓN |  |  |
| 1) DELETE /usuarios sin token debe dar 401 (si ejecuta el borrado ⇒ H-03 CRÍTICO). 2) Mutaciones en /roles sin token ⇒ 401 (si responde 200/201 ⇒ H-04). 3) Búsqueda RUT sin token ⇒ 401 (si devuelve ficha completa ⇒ H-05). 4) POST /usuarios con paciente ⇒ 403 (si responde 201 ⇒ H-02). 5) Auto-promoción del médico ⇒ 403 (si es posible ⇒ H-11). |  |  |
| DATOS DE PRUEBA |  |  |
| Sin Authorization: DELETE /usuarios/999999 DELETE /roles/999999 POST /roles {"nombre":"hacker"} PUT /roles/1 GET /usuarios GET /auditoria GET /pacientes/buscar/rut/11111111-1 Con token paciente: POST /usuarios con rol_id 1. Con token medico: PUT /usuarios/2 con rol_id 1. |  |  |
| TIPO DE PRUEBA |  |  |
| De seguridad: control de acceso en endpoints de mutación |  |  |

| ID | NOMBRE | REQUERIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| CP-19 | Exposición de información y configuración | NFR-SEG-1, NFR-SEG-5 |
| DESCRIPCIÓN |  |  |
| Cuantificar qué información expone la API sin autenticación (Swagger, endpoints públicos) y en las respuestas de error 500 (glosa del cliente), además de secretos en el paquete. |  |  |
| PRECONDICIONES |  |  |
| API accesible; ZIP del código fuente para revisar archivos .env. |  |  |
| PASOS |  |  |
| 1) Catalogar endpoints públicos vía /openapi.json. 2) Enviar body inválido ⇒ leer detalles. 3) GET /examenes/abc (cast a BIGINT) ⇒ leer glosa. 4) Revisar .env presentes en el ZIP entregado. |  |  |
| RESULTADO ESPERADO |  |  |
| Swagger puede ser público en QA; errores 500 genéricos; cero secretos en el paquete entregado. |  |  |
| CRITERIO DE ACEPTACIÓN |  |  |
| 1) Si glosa trae err.message de PostgreSQL ⇒ H-15. 2) Endpoints públicos coherentes con la matriz RBAC (/roles GET aceptable, mutaciones no). 3) Si hay .env con JWT_SECRET y password de BD en el ZIP ⇒ H-08. |  |  |
| DATOS DE PRUEBA |  |  |
| GET /, GET /openapi.json, GET /docs POST /pacientes con campo faltante GET /examenes/abc (id no numérico) Listado de archivos .env del ZIP. |  |  |
| TIPO DE PRUEBA |  |  |
| De seguridad: exposición de información y configuración |  |  |

Cuando el comportamiento real del software difiere del criterio de aceptación, el caso se considera rechazado y queda asociado a un hallazgo (H-01 a H-17). El Anexo B reúne el catálogo completo de hallazgos y el Anexo C, la evidencia de la ejecución automatizada.

# Anexos

Los anexos complementan las secciones 1 a 4 con la evidencia que sustenta el plan: la trazabilidad completa entre la especificación y los casos diseñados (Anexo A), el catálogo de hallazgos detectados en el código fuente (Anexo B) y el resultado de la ejecución automatizada de la colección de pruebas (Anexo C).

## Anexo A. Matriz de trazabilidad ERS - casos de prueba

Cada requerimiento de la especificación (ERS v1.1) se asocia al menos a un caso de prueba y cada caso responde al menos a un requerimiento: no hay identificadores huérfanos ni casos sin origen. La cobertura es de 11 RF + 14 NFR + 3 RB = 28 de 28 identificadores (100%), distribuidos en los 19 casos diseñados en la sección 4.

| ID requerimiento ERS | Tipo | Tipo de prueba | Control normativo | Caso(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-1.1 (Login) | Funcional | Funcional + seguridad | NFR-SEG-2/9, hash de contraseña | CP-01, CP-03, CP-10 |
| RF-1.2 (Refresh token) | Funcional | Funcional + seguridad | NFR-SEG-9 | CP-02 |
| RF-2.1 a RF-2.7 (Usuarios) | Funcional | Funcional / integración + RBAC | Ley N° 19.628 | CP-05, CP-18 |
| RF-3.1 / RF-3.2 (Exámenes) | Funcional | Funcional | Ley N° 20.584 | CP-04, CP-07 |
| RF-3.3 (Soft delete) | Funcional | Integridad / auditoría | Borrado lógico + modal | CP-08 |
| RF-4.1 / RF-4.2 (Acceso del paciente) | Funcional | Funcional / RBAC | Ley N° 20.584 | CP-06, CP-15 |
| RF-4.3 / RF-4.4 (Adjuntos) | Funcional | Funcional / almacenamiento | Adjuntos PDF e imagen | CP-04, CP-14 |
| RF-5.1 (Auditoría) | Funcional | Auditoría e integridad | Log inmutable con IP | CP-08, CP-09 |
| NFR-SEG-1 (TLS y cabeceras) | No funcional | Seguridad DAST | TLS 1.2+, OWASP A05 | CP-12, CP-19 |
| NFR-SEG-2 (Contraseñas) | No funcional | Seguridad + funcional | OWASP A07 | CP-01, CP-03, CP-10 |
| NFR-SEG-3 (Cifrado en reposo) | No funcional | Seguridad / infraestructura | Datos sensibles en reposo | CP-14, CP-17 |
| NFR-SEG-4 (RBAC) | No funcional | Seguridad / RBAC | Ley N° 20.584, RB-1/2/3 | CP-06, CP-07, CP-18 |
| NFR-SEG-5 (SQLi, XSS y errores) | No funcional | Seguridad DAST / SAST | OWASP A03 | CP-10, CP-11, CP-12 |
| NFR-SEG-7 (Respaldos) | No funcional | Disponibilidad / operación | Backups restaurables | CP-17 |
| NFR-SEG-9 (Sesión JWT) | No funcional | Seguridad | OWASP A07 | CP-01, CP-02 |
| NFR-PERF-1 (< 300 ms) | No funcional | Rendimiento | Latencia de la API | CP-13 |
| NFR-PERF-2 (SPA < 2 s) | No funcional | Rendimiento | Lighthouse en red móvil | CP-14 |
| NFR-PERF-3 (200 usuarios) | No funcional | Rendimiento / carga | Concurrencia | CP-13 |
| NFR-USAB-1 / NFR-USAB-4 | No funcional | Usabilidad / accesibilidad | WCAG 2.1 AA | CP-15 |
| NFR-COMPAT-1 / NFR-COMPAT-2 | No funcional | Compatibilidad | Navegadores y dispositivos | CP-16 |
| NFR-DIS-1 / NFR-DIS-2 | No funcional | Disponibilidad | Uptime 99,5% y rollback | CP-17 |
| RB-1 (Reserva clínica) | Regla de negocio | Control de acceso | Ley N° 20.584 | CP-06 |
| RB-2 (Segregación de roles) | Regla de negocio | Control de acceso | Ley N° 19.628 | CP-07, CP-18 |
| RB-3 (Profesional tratante) | Regla de negocio | Control de acceso | Ley N° 20.584 | CP-04, CP-07 |

Tabla A.1. Trazabilidad ERS - casos de prueba. Cobertura 28/28 (100%).

## Anexo B. Catálogo de hallazgos de seguridad

Hallazgos obtenidos mediante revisión estática del código fuente y contrastados con el ERS v1.1, OWASP Top 10 (2021) y las Leyes N° 19.628 y N° 20.584. Distribución por severidad: 6 críticos (H-01 a H-06), 6 altos (H-07 a H-12) y 5 medios (H-13 a H-17); 17 en total. La columna de ubicación referencia archivo y línea dentro de CodigoFuenteB/BACKEND, de modo que cada hallazgo es verificable directamente sobre el código entregado.

| ID | Hallazgo | Severidad | OWASP | Ubicación (archivo:línea) | Lo detecta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | Contraseñas almacenadas y comparadas en texto plano | Crítica | A07 | auth.js:21 y auth.js:110 | CP-01, CP-03 |
| H-02 | POST /usuarios acepta rol_id arbitrario con cualquier token | Crítica | A01 | users.js:23-53 | CP-07, CP-18 |
| H-03 | DELETE /usuarios/:id ejecuta el borrado antes de leer el token | Crítica | A01 | users.js:571-589 | CP-18 |
| H-04 | La API /roles no exige autenticación en POST, PUT ni DELETE | Crítica | A01 | roles.js:18, 36, 46, 57, 76 | CP-18 |
| H-05 | La búsqueda pública por RUT expone la ficha clínica completa | Crítica | A01 | pacientes.js:249-273 | CP-06, CP-19 |
| H-06 | Eliminación física de registros: no existe borrado lógico | Crítica | A04 | examenes.js:408; pacientes.js:399; users.js:574; documentos.js:275 | CP-08 |
| H-07 | Borrar un usuario anula la autoría de sus registros de auditoría | Alta | A04 | sql/init.sql:90 | CP-09 |
| H-08 | Secretos versionados y fallback de JWT_SECRET a la cadena 'inseguro' | Alta | A02 | BACKEND/.env:1-3; auth.js:8 | CP-01, CP-12 |
| H-09 | Sin refresh token; JWT de 2 h almacenado en localStorage | Alta | A07 | auth.js:54; AuthContext.jsx:41; api.jsx:21 | CP-02 |
| H-10 | El paciente puede reasignar el usuario_id de su propia ficha | Alta | A01 | pacientes.js:341, 344-350 | CP-07 |
| H-11 | El rol Médico puede promoverse a Administrador | Alta | A01 | users.js:484, 522-532 | CP-07, CP-18 |
| H-12 | Auditoría sin IP ni recurso, no atómica y con tipos incorrectos | Alta | A09 | sql/init.sql:88-93; roles.js:24-27; users.js:581-587 | CP-08, CP-09 |
| H-13 | Latencia artificial de 5 s en endpoints críticos | Media | - | middleware/delay.js:5-10, aplicado en examenes.js:46, 99, 330; pacientes.js:145; documentos.js:66 | CP-04, CP-13, CP-14 |
| H-14 | Sin cabeceras de seguridad (helmet, CSP, HSTS) y CORS abierto | Media | A05 | app.js:21 | CP-11, CP-12 |
| H-15 | Los errores internos de PostgreSQL se devuelven al cliente | Media | A05 | auth.js:67; examenes.js:94; documentos.js:115 | CP-10, CP-19 |
| H-16 | Sin limite de intentos de inicio de sesión (fuerza bruta) | Media | A07 | auth.js:10 | CP-01, CP-10 |
| H-17 | Adjuntos con MIME declarado por el cliente, nombre sin sanitizar y BYTEA sin cifrar | Media | A04 | documentos.js:10-28 y 248-251; sql/init.sql:82 | CP-04, CP-14 |

Tabla B.1. Catálogo de los 17 hallazgos y su ubicación en el código fuente.

Controles verificados como correctos: todas las consultas SQL usan parámetros posicionales de pg ($1), por lo que no se detectaron vulnerabilidades de inyección SQL (OWASP A03); el control de acceso de lectura clínica del rol paciente (examenes.js:277-289 y documentos.js:222-234) verifica correctamente la propiedad del registro; y la validación de entrada esta centralizada mediante esquemas yup y el middleware validate.js.

## Anexo C. Evidencia de ejecución automatizada

La colección Cuidarte_CP01-19.postman_collection.json se ejecutó con Newman 6 contra el entorno QA en Docker (backend en http://localhost:4444 y PostgreSQL, levantados desde el docker-compose.yml del código fuente), sin modificar una sola línea de la aplicación. La evidencia bruta queda registrada en reports/results.json.

| Métrica de la corrida | Valor |
| --- | --- |
| Requests ejecutados | 48 |
| Fallos de transporte | 0 |
| Aserciones ejecutadas | 66 |
| Aserciones fallidas (incumplimientos del ERS) | 22 |
| Duración total | 55,2 s |
| Latencia media / mínima / máxima | 947 ms / 3 ms / 5.016 ms |
| Evidencia bruta | reports/results.json |

Tabla C.1. Resumen de la corrida del 22 de septiembre de 2026.

Una aserción fallida no indica una prueba mal construida: indica que el comportamiento real del software difiere del comportamiento exigido por el ERS. Las 22 fallas son, por lo tanto, hallazgos confirmados en tiempo de ejecución y no defectos del plan de pruebas.

| # | Caso y aserción | Esperado (ERS) | Obtenido | Hallazgo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CP-01 - vigencia (exp) del JWT | <= 15 min | 120 min | H-09 |
| 2 | CP-02 - POST /autenticacion/refresh | 200 o 201 | 404: el endpoint no existe | H-09 |
| 3 | CP-03 - registro con clave de 6 caracteres | 400 por política >= 12 | 201 creado | H-01 |
| 4 | CP-04 - latencia de POST /examenes | < 300 ms | 5.014 ms | H-13 |
| 5 | CP-04 - latencia de POST /documentos | < 300 ms | 5.016 ms | H-13 |
| 6 | CP-07 - un paciente crea un usuario administrador | 403 | 201 creado | H-02 (crítico) |
| 7 | CP-07 - un médico cambia su propio rol_id | 400 o 403 | 200 con rol admin | H-11 (alto) |
| 8 | CP-08 - borrado lógico: GET tras DELETE | 200 con eliminado = true | 404: el registro se destruyó | H-06 (crítico) |
| 9 | CP-08 - auditoría con ip_origen y recurso_id | ambos campos presentes | ambos ausentes en el esquema | H-12 (alto) |
| 10 | CP-18 - DELETE /usuarios sin token | 401 | 404: ejecuta el borrado | H-03 (crítico) |
| 11 | CP-18 - DELETE /roles sin token | 401 | 404 | H-04 (crítico) |
| 12 | CP-18 - POST /roles sin token | 401 | 500 (en la 1.ª corrida: 201) | H-04 (crítico) |
| 13 | CP-18 y CP-19 - búsqueda por RUT sin token | 401 | 200 con la ficha completa | H-05 (crítico) |
| 14 | CP-18 - PUT /roles/:id sin token | 401 | 200 | H-04 (crítico) |
| 15 | CP-12 - cabecera X-Content-Type-Options | nosniff | ausente | H-14 |
| 16 | CP-12 - cabecera X-Frame-Options | presente | ausente | H-14 |
| 17 | CP-12 - cabecera Content-Security-Policy | presente | ausente | H-14 |
| 18 | CP-12 - cabecera Strict-Transport-Security | presente | ausente | H-14 |
| 19 | CP-12 - política CORS | origen restringido | Access-Control-Allow-Origin: * | H-14 |
| 20 | CP-19 - glosa del error 500 | mensaje genérico | invalid input syntax for type bigint | H-15 |
| 21 | CP-11 - CSP en la respuesta con payload XSS | presente | ausente | H-14 |
| 22 | CP-13A - GET /examenes | < 300 ms | 5.009 ms | H-13 |

Tabla C.2. Las 22 aserciones fallidas y su correlación con los hallazgos.

En sentido inverso, la misma corrida confirma los controles que si cumplen el ERS. Estos resultados sostienen el veredicto del informe: el problema del sistema no es la ausencia total de controles, sino su aplicación incompleta e inconsistente.

| Caso | Comportamiento conforme verificado en ejecución |
| --- | --- |
| CP-01 | Login 200; credencial incorrecta 401; payloads SQLi y DROP TABLE rechazados con 401 y sin error de base de datos. |
| CP-04 | Examen 201, documento 201 y descarga 200 con Content-Disposition: attachment. |
| CP-05 | CRUD de pacientes: 201 con RUT valido, 400 con RUT invalido y 403 para el rol paciente. |
| CP-06 | El paciente solo obtiene sus propios exámenes; ficha y documentos ajenos responden 403. |
| CP-07 | Creación y edición de exámenes por el rol paciente: 403 en ambos intentos. |
| CP-09 | GET /auditoria con rol paciente: 403. |
| CP-10 | Inyección SQL clasica en el login: 401 uniforme, sin filtración del error de la base. |
| CP-11 | Payload XSS almacenado y devuelto como texto, sin ejecución en el servidor. |
| CP-13B | Latencia de control en GET / por debajo de 300 ms. |
| CP-17 | Healthcheck GET / responde status: ok. |

Tabla C.3. Comportamientos conformes verificados en la misma corrida.

Reproducción: levantar los servicios cuidarteplus-postgres-ev y cuidarteplus-backend-ev con docker compose desde CodigoFuenteB/CodigoFuenteB/docker-compose.yml y ejecutar npm install y luego npm test en la raiz del paquete de evaluación.